| БашҡортостанРеспубликАһы КүгәрСен районы муниципаль районының ТЕЛ!УЕМБ!Т АУЫЛ советы ауыл Биләмәһе хакимиәте |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения ТЛЯУМБЕТОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кугарчинский район |
| --- | --- | --- |
| 453334, Күгәрсен районы, Т191к1н ауылы, С1нкем урамы,4 Тел. 2-37-99, факс 2-37-56 E-mail: tlyum102 @ufamts.ru |  | 453334, Кугарчинский район д. Таваканово ул. Сэнкем, 4 Тел. 2-37-99, факс 2-37-56 E-mail: tlyum102 @ufamts. .ru |

КАРАР                                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017 й.                                                     № 19                        09.03.2017 г.

Об организации подготовки к противопаводковым мероприятиям в сельском поселении  Тляумбетовский сельсовет муниципального района  Кугарчинский  район Республики Башкортостан  в весенний период 2017 года.

В целях осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств и уменьшения опасности весеннего половодья и паводков, обеспечение защиты населения и территории сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Создать паводковую комиссию по сельскому поселению Тляумбетовский сельсовет в составе:

Председатель комиссии –  Хайсаров М.И.  – глава сельского поселения;

Заместитель председателя – Ишкуватов А.Ш  – директор  ООО « Тавакан»

Члены комиссии:

1.Рогов В.И. – Начальник Стерлитамакского  Филиала « Башмелеоводхоз»

2. Ильчигулов Ф.З. –староста д. Тляумбетово

3. Исянгильдин З.А. – староста д.Таваканово

4.  Идельбаева А.Х. – староста д. Азнагулово

5. Рахимов З.Г.. – староста д. Даут – Каюпово

6. Рысаев А.И. – староста д. Бекечево

7. Салихов И.А. – глава КФХ

8. Арсланбеков Р.М. – главный инженер  ООО« Тавакан»

9. Абдрахимов И.А.- зам. директора по хоз.части  ООО« Тавакан»

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки сельского поселения к весеннему паводку и возможному подтоплению участков поселения (приложение № 1).

- Паводковой комиссии сельского поселения:

-подготовить план подготовки сельского поселения и расчета сил и средств по   проведению неотложных противопаводковых работ;

-принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к его возможной эвакуации, организации медицинской помощи, устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

-установить постоянный контроль за состоянием водоотводов, накопителей жидких  отходов;

-организовать взаимодействие с ОВД по обеспечению поддержания общественного порядка в местах эвакуации людей;

-привлечь в соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. граждан к выполнению на добровольной основе к выполнению противопаводковых мероприятий, в т. ч. по очистке водопропускных труб на въезде к домам и перекрестках улиц и переулков.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

Глава сельского поселения                                     М.И.Хайсаров

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СРОЧНОГО ВЫЗОВА

Сотовый                 Служебный       Сотовый

1. Хайсаров М.И.                                    89273482043             2-37-56

2. Ишкуватов Артур Шарифьянович   89279410210             2-37-43

3. Рогов В.И.                                           89610512412             8 347 64 309641

4. Салихов Ильдус Ахатович                 89373315855            2-38-00

5. Абдрахимов Алик Рафкатович          89273570077            2-37-29

6. Якшибаев Раиль Рашитович              8 9273201013           2-35-35

ДЕЖУРНЫЕ МАШИНЫ И ТРАКТОРА

ВАЗ» Нива-Шевроле»                        Администрация сельского поселения

ВАЗ « Нива Шевроле»                       Главный инженер Арсланбеков Р.И.

ВАЗ « Нива»                                        Главный зоотехник Куватов Р.Р.

К-744                                                    ООО « Тавакан», круглосуточно

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель противопаводковой комиссии

по  сельскому поселению Тляумбетовский сельсовет

муниципального района Кугарчинский  район

Республики Башкортостан

М.И.Хайсаров

ПЛАН

подготовки сельского поселения и расчета сил

и средств    по проведению неотложных

противопаводковых работ

1.Информационно – разъяснительная работа с населением

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения о выполнении мероприятий направленных на сохранение здоровья людей. Снижения ущерба и материальных потерь в случае подтопления | до 01.04.2017 | Администация сельского поселения, |
| 2. | Доведение до населения требований по подготовке приусадебного участка, строений, домашнего имущества и животных к паводку | до 20.03.2017 | Администрация сельского поселения |
| 3. | Разъяснение нормативно – правовых актов по предотвращению нанесения ущерба и материальных потерь в случае наводнения | до 20.03.2017 | Администрация сельского поселения, |
| 4. | Доведение до населения об исполнении неотложных работ, направленных на возможное уменьшение ущерба и материальных потерь жизнедеятельности | до 20.03.2017 | Администрация сельского поселения |
| 5. | Проведение собраний и инструктажей в коллективах по действиям в случаях возможного подтопления | до 25.03. 2017 | Администрация сельского поселения, организации и предприятия СП |

2.Перечень улиц, домов расположенных в зоне возможного подтопления

| № п/п | Наименование улицы | Количество домов | Адреса домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тляумбетово улица Горная | 6 | №№ 2.3,4,5,6,7 |
| 2 | д.Тляумбетово ул.Центральная | 2 | №121,№123 |
| 3 | д. Бекечево Ул. Буранбая | 12 | №№8.10,12,14.18,20. 22.24.26.28.30,30б |

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Тляумбетовский  сельсовет

от «09»марта 2017г. № 18

ПЛАН

мероприятий по обеспечению подготовки сельского поселения Тляумбетовский сельсовет, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к весеннему половодью и возможному подтоплению отдельных участков поселения.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать противопаводковую комиссию, активизировать ее работу по подготовке к весеннему паводку | До 11.03.2017 | Администрация СП Тляумбетовский сельсовет |  |
| 2 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по подготовке к паводковым мероприятиям, направленную на сохранение здоровья людей, снижения ущерба и материальных потерь | До 20.03.2017 | Противопаводковая комиссия |  |
| 3 | Определить участки сельского поселения, предприятия, жилые дома, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | До 20.03.2017 | Противопаводковая комиссия, руководители организаций и предприятий |  |
| 4 | Проверить состояние водосборов, мостов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега, наледи и мусора водосборы, кюветы и мостовые пролеты, осуществить работы по вскрытию отводов и труб. Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередач, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | До 15.03.2017 | Противопаводковая комиссия, организации и предприятия СП Тляумбетовский сельсовет. |  |
| 5 | Провести инвентаризацию мест несанкционированных свалок бытовых отходов и обеспечить своевременный их вывоз | До 15.03.2017 | Противопаводковая комиссия, |  |
| 6 | Провести расчет сил и средств для обеспечения противопаводковых мероприятий | До 15.03.2017 | Противопаводковая комиссия |  |
| 7 | В период весеннего паводка в противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, порядок сбора и обмена информации, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения | с 15.03.2017 | Противопаводковая комиссия |  |
| 8 | Обеспечение и поддержание общественного порядка в период спасательных и других неотложных работ | с 25.03.2017 | Администрация СП Тляумбетовский сельсовет, участковый РОВД |  |